# B. "安逸酒店 Agent 协议" · 立项草案

**用途**：3 个月内可启动的实操项目

**模式**：学习阿里千问"开放协议栈" → 聚焦"酒店垂直"

**生成时间**：2026-07-07

**状态**：v1.0 草案 — 入职后与班子 + 业务部门讨论立项

## 一、立项背景

### 1.1 行业洞察（产业研究 · 公开来源）

2026 年 1 月：阿里千问推出 MCP + A2A 协议栈，对外开放 Agent 生态

2026 年 3 月：阿里品牌统一为"千问"，加大 Agent 投入

2026 年 6 月：阿里千问 APP 全面开放第三方 Agent/Skill

行业判断：巨头从"做应用"转向"做平台 + 协议层" — 用别人的钱/场景验证市场

### 1.2 集团内部机会

集团 167 家酒店 = 天然的"垂直行业 Agent 落地场景"

集团上下游（餐饮/布草/装修/洗涤/食材/IT/能源）= 天然的"生态合作伙伴"

集团客户基数大（千万级会员 + 年千万级入住人次）= 数据资源池

集团在四川省内影响力 = "安逸酒店 Agent 协议"可成为行业标准

### 1.3 战略意义

集团从"做酒店"升级到"做酒店产业"

集团从"重资产"升级到"重平台 + 轻资产"

集团从"地方国企"升级到"行业标准制定者"

集团 1244 战略可能涉及"产业升级"子战略，"安逸酒店 Agent 协议" 是该战略的旗舰项目

## 二、协议定位（一句话）

**"安逸酒店 Agent 协议"（简称 AHAP - An Yi Hotel Agent Protocol）是面向中国酒店行业的开放 Agent 协议标准，由安逸酒店集团发起并主导，定义酒店业上下游 Agent 互联互通、数据交换、能力调用的技术规范。**

### 2.1 协议三大类比

| 类比对象 | 类比逻辑 |
| --- | --- |
| 阿里千问协议 | 通用 Agent 协议（跨行业） |
| 苹果 HomeKit | 智能家居互联协议 |
| 谷歌 Android | 移动操作系统协议 |

### 2.2 协议核心定位

不是产品（不直接卖给酒店）

不是平台（不自建应用）

是协议（让别人按这个标准做应用）

类似 MCP / A2A（技术规范）

是连接器（让酒店 + 上下游 + AI 应用无缝对接）

## 三、协议架构（4 层）

### 3.1 整体架构

┌─────────────────────────────────────────────────┐

│  Layer 4：Agent 应用层（第三方开发）              │

│  客房 Agent · 餐饮 Agent · 营销 Agent · 等等      │

├─────────────────────────────────────────────────┤

│  Layer 3：Agent 能力层（集团提供）                │

│  智能客服 · 动态定价 · 评论分析 · 智能排班 · 等等  │

├─────────────────────────────────────────────────┤

│  Layer 2：协议层（AHAP 核心）                      │

│  数据交换协议 · Agent 调度协议 · 能力调用协议      │

├─────────────────────────────────────────────────┤

│  Layer 1：基础设施层（外部依赖）                  │

│  大模型 · 算力 · 酒店 PMS/CRM/CDP 系统            │

└─────────────────────────────────────────────────┘

### 3.2 4 层详解

■ Layer 1：基础设施层（外部依赖）

大模型：千问 / 豆包 / 文心 / DeepSeek / 自研（视情况）

算力：阿里云 / 腾讯云 / 自建机房

酒店 IT 系统：PMS / CRM / CDP / RMS / POS / IoT

■ Layer 2：协议层（核心 · 集团自主）

数据交换协议（AHAP-DEP）

客户数据格式、会员数据格式、订单数据格式

数据脱敏规则、数据权限规则

数据交换频率、传输协议

Agent 调度协议（AHAP-ASP）

Agent 注册规范、Agent 发现机制

多 Agent 协同协议、Agent 调用链规则

Agent 状态管理、错误处理

能力调用协议（AHAP-CCP）

酒店能力封装（订房 / 改单 / 入住 / 退房 / 评价）

上下游能力封装（餐饮 / 洗衣 / 接送 / 维修）

第三方能力对接（OTA / 支付 / 地图 / 天气）

■ Layer 3：Agent 能力层（集团提供基础能力）

智能客服 Agent

动态定价 Agent

评论分析 Agent

智能排班 Agent

能耗优化 Agent

客诉预判 Agent

数据报表 Agent

智能营销 Agent

内容生成 Agent

智能巡检 Agent

■ Layer 4：Agent 应用层（生态开发）

第三方开发者基于 AHAP 开发酒店行业应用

集团内部子公司基于 AHAP 开发业务应用

集团加盟商基于 AHAP 开发单店应用

## 四、协议核心 API 规范（示例）

### 4.1 数据交换 API

# 客户档案数据格式

customer_profile:

customer_id: string # 客户唯一标识

name: string # 姓名（脱敏）

phone: string # 手机号（脱敏）

vip_level: enum # VIP 等级（普通/银卡/金卡/白金/钻石）

preferences: object # 偏好（房型/早餐/楼层/特殊要求）

stay_history: array # 入住历史

total_stays: integer # 累计入住次数

total_spend: decimal # 累计消费

last_stay_date: date # 最后入住日期

tags: array # 客户标签（商务/亲子/银发/会议/入境）

### 4.2 Agent 调度 API

# Agent 调用请求

agent_request:

agent_id: string # Agent 标识（如 "pricing-agent"）

request_id: string # 请求 ID

context: object # 上下文（酒店 ID/时段/触发条件）

parameters: object # 参数

timeout: integer # 超时（秒）

callback_url: string # 回调 URL

# Agent 调用响应

agent_response:

request_id: string

status: enum # success/failed/timeout

result: object # 结果

error: object # 错误信息

execution_time: integer # 执行时长（毫秒）

### 4.3 能力调用 API

# 订房能力调用

capability_request:

capability: "create_booking" # 能力名称

hotel_id: string # 酒店 ID

room_type: string # 房型

check_in: date # 入住日期

check_out: date # 退房日期

guest_count: integer # 客人数

customer_id: string # 客户 ID

source: string # 渠道（OTA/官网/小程序/Agent）

price: decimal # 价格

## 五、生态合作策略

### 5.1 协议开放层级

| 层级 | 开放范围 | 合作模式 |
| --- | --- | --- |
| **公开** | 数据格式、API 规范 | 开源协议，任何人都能看 |
| **受限** | Agent 能力调用 | 注册申请 + 资质审核 + 计费 |
| **专有** | 集团内部 Agent | 不开放 |
| **战略** | 头部合作伙伴 | 深度共研 + 数据共享 + 收益分成 |

### 5.2 合作伙伴分类

■ 战略级（5-10 家）

头部 OTA（携程、美团、飞猪、同程）

头部 PMS 厂商（石基、别样红、软云天下）

头部 CDP/RMS 厂商

头部云厂商（阿里云、腾讯云、华为云）

头部咨询公司（麦肯锡、BCG、贝恩、罗兰贝格）

■ 核心级（20-30 家）

中型 PMS / CRM / RMS 厂商

酒店用品供应链（布草、食材、设备）

酒店培训认证机构

行业媒体与协会

■ 生态级（50+ 家）

中小型开发者

行业 SaaS 提供商

高校与研究机构

### 5.3 收益模式

| 模式 | 收入来源 | 适用对象 |
| --- | --- | --- |
| API 调用费 | 按调用次数收费 | 第三方开发者 |
| 数据服务费 | 数据脱敏后服务 | 行业研究机构 |
| 战略合作分成 | Agent 商业化分成 | 战略合作伙伴 |
| 认证服务费 | 协议合规认证 | 厂商 |
| 培训认证费 | 协议实施培训 | 行业从业者 |

## 六、立项计划（3 个月）

### Phase 1 · 启动期（Month 1）

立项报批（党委书记 + 总经理 + 班子）

组建专项团队（5-8 人）

协议架构设计 v1.0

输出：立项报告 + 协议架构白皮书

### Phase 2 · 设计期（Month 2）

协议详细规范 v1.0

核心 API 设计

安全规范

与 1-2 个战略合作伙伴 POC

输出：协议规范文档 + POC 报告

### Phase 3 · 试运行期（Month 3）

集团内部 3-5 家酒店试点

第三方开发者内测（邀请 5-10 家）

反馈收集 + 协议优化

输出：试运行报告 + 协议 v1.1

### Phase 4 · 正式发布（Month 6）

协议 v2.0 正式发布

战略合作伙伴签约

行业大会发布

媒体报道

输出：行业影响力

## 七、组织架构（专项团队）

### 7.1 团队规模（5-8 人）

| 角色 | 人数 | 来源 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目总负责人 | 1 | 产业发展部部长（Eric） | 整体战略 + 对外合作 |
| 技术架构师 | 1 | 外招 / 集团 IT | 协议架构 + 技术规范 |
| 后端开发 | 2 | 外招 / 集团 IT | API 开发 + 平台搭建 |
| 前端开发 | 1 | 外招 | 文档门户 + 开发者门户 |
| 商务合作 | 1 | 产业发展部 | 战略合作 + 商务谈判 |
| 产品运营 | 1 | 产业发展部 | 协议运营 + 社区管理 |
| 法务 | 1 | 集团法务 | 协议合规 + 知识产权 |

### 7.2 汇报机制

项目总负责人向党委书记 + 总经理 双周汇报

班子月度专项汇报

党委季度战略汇报

## 八、关键里程碑

| 时间 | 里程碑 | 成功标志 |
| --- | --- | --- |
| Month 1 | 立项完成 | 班子立项决议 + 团队到位 |
| Month 2 | 协议 v1.0 文档 | 协议规范 + POC 启动 |
| Month 3 | 试运行 | 3-5 家酒店 + 5-10 个开发者 |
| Month 6 | 正式发布 | 行业大会 + 战略合作签约 |
| Year 1 | 生态建设 | 50+ 合作伙伴 + 100+ 应用 |
| Year 3 | 行业标准 | 国务院国资委认可 / 国家行业标准 |

## 九、预算（Year 1）

| 项目 | 金额（万） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 团队人力 | 800-1200 | 8 人 × 平均 100-150 万/年 |
| 技术开发 | 200-300 | 平台建设 + API 开发 |
| 算力成本 | 200-500 | 大模型调用 + 服务器 |
| 战略合作 | 100-300 | 头部合作伙伴补贴 |
| 行业推广 | 50-100 | 大会 + 媒体 + 认证 |
| 知识产权 | 30-50 | 专利 + 商标 + 软著 |
| **合计** | **1380-2450** | **约 1500-2500 万** |

注：参考字节 80 亿推理成本，安逸的预算控制在千万级别是**非常克制**的。

## 十、风险与红线

### 10.1 风险

| 风险 | 应对 |
| --- | --- |
| 头部酒店集团不参与 | 先做集团内 167 家 + 加盟商 |
| 协议被巨头抄袭 | 加快"行业标准"认证 |
| 团队人才流失 | 内部培养 + 期权激励 |
| 算力成本失控 | 协议设计阶段就优化 |
| 数据安全 | 国密算法 + 严格权限 |
| 法律风险 | 提前法务审核 |

### 10.2 红线

❌ 不做"自有产品"（只做协议）

❌ 不做"通用 Agent"（只做酒店垂直）

❌ 不烧钱（任何项目必须有 ROI）

❌ 不脱实向虚（必须落地到 167 家酒店）

❌ 不忽视数据安全（合规先行）

## 十一、成功标志

### 11.1 Year 1 成功标志

协议 v2.0 正式发布

50+ 战略合作伙伴

100+ 第三方应用

集团 167 家酒店全部接入

国务院国资委 / 行业部门关注

### 11.2 Year 3 成功标志

成为"中国酒店业 Agent 协议标准"

覆盖全国 1000+ 酒店

集团"产业"收入占 20%+

集团估值因"产业 + 数字化"加分 30%+

Eric 个人在行业内有话语权

## 十二、对标参考

### 12.1 阿里千问协议

时间：2026-01 推出 MCP + A2A 协议栈

模式：通用 Agent 协议

启示：协议先于应用，生态大于产品

### 12.2 苹果 HomeKit

时间：2014 推出

模式：智能家居互联协议

启示：垂直行业协议 + 生态合作 = 行业标准

### 12.3 谷歌 Android

时间：2008 推出

模式：开源移动操作系统

启示：开源 + 开放 = 行业标准（但需谨慎开源策略）

生成时间：2026-07-07

版本：v1.0 草案

使用者：Eric 本人 · 产业发展部

严禁外传

工作愉快